**3.25北臧村辅政通系统部署需求改进会议纪要**

**一．大屏端**

1.事件统计类型按照刘主任提供数据进行调整（可增加树状图展开）。(优先做)

2.辅助力量列表可做收起、展开功能（优先做）

3.站点统计增加年龄、身份证号、编号信息（等刘主任数据）。（优先做）

4.整体北臧村分为五个片区，按5个片区进行数据录入，片区分化显示在三维窗口中。（优先做）

5.部分片区有巡逻岗，如果接入gps可将巡检路线绘制在地图上。（4.5之前看是否能加进去，不能后面再说，设计要考虑进去）

6.接入北臧村摄像头视频数据。（4.5之前看是否能加进去，不能后面再说，设计要考虑进去）

7.人脸识别、车辆识别。现在已有施工建设。在安装硬件，与施工方数据进行对接，将数据加载到辅政通系统中。(4.5之前不做，设计要考虑进去)

**二．微信小程序端**

1.根据权限区分，可以推送通知（短信）。（优先做）

**三．后台**

1.后台数据可以统计以报表形式打出。（优先做）

2.增加多个用户权限。（优先做）

3.后台存储，用云服务器，初步为华为云，具体配置需根据业务量进行添加。

**四．数据**

1.刘主任提供片区范围数据，以及各片区公司信息，其中公司信息数据内容包含保安姓名、身份证号、工作编号、公司名称、巡岗大概位置。